TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 1

Môn học: Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong kinh doanh (Big Data)

Đề tài:

Xây dựng Hệ thống Phân tích Hành vi Khách hàng, Khuyến nghị Sản phẩm Thông minh và Giao diện Người dùng sử dụng Apache Spark MLlib

GVHD: Hồ Nhựt Minh

Hạn nộp: 07/04/2026

| Tên đồ án: | Xây dựng Hệ thống Phân tích Hành vi Khách hàng, Khuyến nghị Sản phẩm Thông minh và Giao diện Người dùng sử dụng Apache Spark MLlib |
| --- | --- |
| Nhóm: | [Số nhóm] |
| Thành viên: | [Họ tên 1 – MSSV1] [Họ tên 2 – MSSV2] [Họ tên 3 – MSSV3] |
| GVHD: | Hồ Nhựt Minh |
| Môn học: | Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong kinh doanh (Big Data) |
| Công nghệ: | Python 3.x, PySpark 3.x (MLlib), Jupyter Notebook / Databricks Community, Streamlit, Plotly / Seaborn, Git + GitHub |
| Tuần báo cáo: | Tuần 1 (18/03/2026 – 24/03/2026) |
| Hạn nộp: | 07/04/2026 |

# 1. Tổng quan

## 1.1. Mục tiêu đồ án

[Xây dựng hệ thống end-to-end: pipeline xử lý dữ liệu (StringIndexer, OneHotEncoder, VectorAssembler, StandardScaler (Spark Pipeline)), triển khai đầy đủ 5 nhóm thuật toán (Logistic Regression…), kèm giao diện Streamlit. Hạn nộp: 07/04/2026.]

## 1.2. Bộ dữ liệu

[Brazilian E-Commerce (Olist): 9 file CSV, ~100.000 đơn hàng từ TMĐT Brazil. Bảng chính: orders, order_items, customers, products, order_reviews, sellers, payments, geolocation, category_translation. Link: https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce]

## 1.3. Công cụ và môi trường

[Python 3.x, PySpark 3.x, Java JDK 11, Jupyter Notebook / Databricks Community, Streamlit, Plotly, Git + GitHub. Ghi rõ phiên bản.]

# 2. Công việc đã thực hiện trong Tuần 1

## 2.1. Khảo sát và tìm hiểu dữ liệu

[Mô tả: cấu trúc 9 file CSV, quan hệ giữa các bảng (ERD), thống kê sơ bộ bằng Spark DataFrame (.printSchema(), .describe(), .count()). Tỷ lệ null cột review_comment_message (~60%), geolocation trùng lặp. Đính kèm bảng/hình.]

## 2.2. Cài đặt môi trường phát triển

[Cài Java JDK, PySpark, cấu hình JAVA_HOME / SPARK_HOME, Jupyter PySpark kernel, Streamlit. Vấn đề gặp phải và cách xử lý.]

## 2.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống

[Raw CSV → Spark DataFrame → Spark ML Pipeline (tiền xử lý + FE) → 5 nhóm MLlib model → Trained models (save/load) → Streamlit Web UI. Kèm hình vẽ.]

## 2.4. Tiền xử lý dữ liệu (bước đầu)

[Join bằng Spark DataFrame (.join()), xử lý null (.dropna() / .fillna()), ép kiểu (.withColumn() + cast), tạo cột dẫn xuất. Kèm code snippet.]

# 3. Phân công công việc Tuần 1

| STT | Thành viên | Công việc được giao | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Họ tên 1] | Tìm hiểu dataset Olist, khảo sát cấu trúc 9 file CSV, EDA sơ bộ | Hoàn thành |  |
| 2 | [Họ tên 2] | Cài đặt môi trường: PySpark, Java JDK 11, Spark 3.x, Jupyter, Streamlit | Hoàn thành |  |
| 3 | [Họ tên 3] | Nghiên cứu tài liệu Big Data – PySpark, lập kế hoạch thuật toán | Hoàn thành |  |
| 4 | [Họ tên 1] | Join/Merge các bảng dữ liệu, xử lý missing values | Đang thực hiện | ~70% |
| 5 | [Họ tên 2] | Thiết kế wireframe giao diện Streamlit | Đang thực hiện | ~50% |
| 6 | [Họ tên 3] | Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể | Đang thực hiện | ~60% |

# 4. Khó khăn và giải pháp

- Cài đặt PySpark trên Windows gặp lỗi JAVA_HOME: giải quyết bằng cách cài JDK 11 (64-bit) và thiết lập biến môi trường.

- Cột review_comment_message có ~60% null: cần quyết định chiến lược xử lý trước khi chạy TF-IDF.

- Spark DataFrame không hỗ trợ trực tiếp một số thao tác EDA như Pandas: phải chuyển đổi toPandas() cho visualization.

- Bảng geolocation chứa nhiều bản ghi trùng lặp: cần deduplicate trước khi join.

- [Bổ sung thêm khó khăn thực tế của nhóm.]

# 5. Kế hoạch Tuần 2 (25/03 – 31/03/2026)

| STT | Công việc dự kiến | Người phụ trách | Deadline | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thành Spark Pipeline: Indexer, OHE, Assembler, Scaler, ChiSq | [Họ tên 1] | 28/03 | Cao |
| 2 | Feature Engineering: RFM + TF-IDF (pyspark.ml.feature) | [Họ tên 1] | 29/03 | Cao |
| 3 | Classification: LogReg, RF, NB, SVC, GBT (MLlib) + so sánh | [Họ tên 3] | 31/03 | Cao |
| 4 | Regression: Linear, DT, RF Regressor (MLlib) + đánh giá | [Họ tên 3] | 31/03 | Cao |
| 5 | Clustering: K-Means, Bisecting K-Means, GMM trên RFM | [Họ tên 1] | 30/03 | Cao |
| 6 | Dashboard + trang phân khúc KH trên Streamlit | [Họ tên 2] | 31/03 | Trung bình |
| 7 | CrossValidator + thống kê mô tả + Chi-square test | [Họ tên 3] | 31/03 | Trung bình |

Mục tiêu cuối tuần 2:

- Hoàn thành pipeline tiền xử lý + feature engineering đầy đủ (RFM, TF-IDF (pyspark.ml.feature)).

- Chạy xong Classification (Logistic Regression, Random Forest, Naive Bayes, LinearSVC, GBTClassifier) + Regression + Clustering với kết quả đánh giá ban đầu.

- Dashboard Streamlit hiển thị thống kê mô tả và biểu đồ clustering.

# 6. Tự đánh giá tiến độ

| Hạng mục (tỷ trọng) | Mục tiêu T1 | Thực tế T1 | Đúng tiến độ? | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data Preparation & Pipeline (15%) | 30% | 25% | Gần đạt | Đang join + EDA |
| 5 nhóm ML Algorithms (30%) | 5% | 5% | Đạt | Nghiên cứu lý thuyết |
| Utilities & Evaluation (10%) | 0% | 0% | Đạt | Tuần 2–3 |
| Giao diện Web UI (25%) | 15% | 10% | Chậm nhẹ | Mới wireframe |
| Báo cáo & trình bày (15%) | 10% | 10% | Đạt | Đang viết |
| Code + tài liệu (5%) | 10% | 10% | Đạt | GitHub đã tạo |

Nhận xét chung:

[Nhóm tự đánh giá: tiến độ tổng thể, rủi ro (thời gian gấp 3 tuần, khối lượng lớn), cần hỗ trợ gì từ GVHD.]

| Xác nhận của GVHD (Ký và ghi rõ họ tên) | Nhóm trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

PHỤ LỤC: LƯU ĐỒ GANTT – KẾ HOẠCH TỔNG THỂ ĐỒ ÁN

Big Data – PySpark  |  18/03/2026 – 07/04/2026 (3 tuần)  |  Hạn nộp: 07/04/2026

| STT | Giai đoạn (Tỷ trọng) | Công việc chi tiết | Phụ trách | Tuần 1 (18–24/3) |  | Tuần 2 (25–31/3) |  | Tuần 3 (01–07/4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Data Preparation & Pipeline (15%) | Khảo sát dataset Olist (9 CSV), EDA sơ bộ, ERD | [TV1] |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Join bảng (Spark DataFrame), xử lý missing values, type casting | [TV1] |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Feature Engineering: RFM, biến dẫn xuất | [TV1] |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | TF-IDF / Word2Vec (pyspark.ml.feature) trên review text | [TV3] |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Spark Pipeline: Scaler, Indexer, OHE, Assembler, ChiSqSelector | [TV1, TV3] |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Classification (30% chung ML Algorithms) | LogisticRegression + NaiveBayes (MLlib) | [TV3] |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | RandomForest + GBTClassifier + LinearSVC (MLlib) | [TV3] |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | So sánh 5 mô hình, tuning hyperparameter (ParamGridBuilder) | [TV3] |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Regression | LinearRegression + DecisionTreeRegressor + RFRegressor (MLlib) | [TV3] |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Đánh giá RMSE, MAE, R² (RegressionEvaluator) + so sánh | [TV3] |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Clustering | K-Means trên RFM features (MLlib) | [TV1] |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Bisecting K-Means + GMM + so sánh Silhouette | [TV1] |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Recommendation (ALS) | Chuẩn bị implicit feedback matrix cho ALS | [TV3] |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Huấn luyện ALS + đánh giá (RankingMetrics) | [TV3] |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | FP-Growth | Xây dựng transaction dataset từ orders | [TV1] |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | FP-Growth + Association Rules (pyspark.ml.fpm) | [TV1] |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Utilities & Evaluation (10%) | CrossValidator, TrainValidationSplit, thống kê mô tả | [TV1, TV3] |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Chi-square test + tổng hợp metrics + so sánh tổng thể | [TV1] |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Giao diện Web UI (25%) | Wireframe + thiết kế layout Streamlit | [TV2] |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | Dashboard thống kê + biểu đồ Clustering (Plotly) | [TV2] |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | Trang phân khúc KH + Hệ thống khuyến nghị ALS | [TV2] |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 |  | Trang dự đoán + FP-Growth + xu hướng mua sắm | [TV2] |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 |  | Trang Admin (upload, retrain) + responsive + deploy | [TV2] |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Tích hợp, Báo cáo & Trình bày (15% + 5%) | Tích hợp Spark model vào Streamlit, kiểm thử end-to-end | [Cả nhóm] |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  | Viết báo cáo Word/PDF (30–40 trang) | [TV3] |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  | Quay video demo (3–5 phút) | [TV2] |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 |  | Hoàn thiện GitHub + README + chuẩn bị trình bày 15 phút | [Cả nhóm] |  |  |  |  |  |  |

Chú thích:

|  | Data Preparation |  | Classification |  | Regression |  | Clustering |  | Recommendation |  | FP-Growth |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Utilities |  | Web UI |  | Tích hợp |  | Báo cáo |  | Đã hoàn thành |  |  |

Ghi chú:

Mỗi ô nửa tuần ~ 3–4 ngày. [TV1], [TV2], [TV3] = thành viên nhóm — thay bằng tên thật.

Ô xanh nhạt (A9D18E) = đã hoàn thành. Tỷ trọng ghi theo tiêu chí chấm điểm.

Tuần 3 (01–07/4): ưu tiên tích hợp, kiểm thử end-to-end, báo cáo, video demo, trình bày.